5. Zarządzanie testami:

5.1. Organizacja testów:

5.1.1. Niezależne testowanie :

Zadania związane z testowaniem mogą wykonywać zarówno osoby pełniące konkretne role w procesie testowym, jak i osoby pełniące inne role (np. Klienci).
- z jednej strony pewien stopień niezależności często zwiększa skuteczność wykrywania defektów, ponieważ działania autora i testera mogą być obarczone różnymi błędami poznawczymi
- z drugiej strony niezależność nie zastępuje znajomości produktu, a deweloperzy znający doskonale produkt mogą efektywnie wykrywać wiele defektów w tworzonym przez siebie kodzie.

W większości typów projektów zazwyczaj najlepiej sprawdza się uwzględnienie wielu poziomów testowania i powierzenie wykonywania części testów niezależnym testerom. W testowaniu (zwłaszcza na niższych poziomach testów, np. testowaniu modułowym) powinni również uczestniczyć programiści, ponieważ w ten sposób mogą kontrolować jakość swojej pracy.
Wśród potencjalnych korzyści wynikających z niezależności testowania należy wymienić:
- prawdopodobieństwo wykrycia przez niezależnych testerów innego rodzaju awarii niż te wykryte przez deweloperów ze względu na różne doświadczenia, techniczne punkty widzenia i błędy poznawcze;
- możliwość zweryfikowania, zakwestionowania lub obalenia przez niezależnych testerów założeń przyjętych przez interesariuszy na etapie specyfikowania i implementowania systemu;
- niezależni testerzy po stronie dostawcy mogą w rzetelny i obiektywny sposób informować o testowanym systemie bez (politycznego) nacisku ze strony firmy, która ich zatrudniła.

Potencjalne wady niezależności testowania to między innymi:
- izolacja testerów od zespołu deweloperów może prowadzić do braku komunikacji, opóźnień w dostarczaniu informacji zwrotnych zespołowi wytwórczemu i złych relacji z zespołem wytwórczym;
- niebezpieczeństwo utraty przez programistów poczucia odpowiedzialności za jakość;
- niebezpieczeństwo potraktowania niezależnych testerów jako wąskiego gardła;
- ryzyko, że niezależni testerzy nie będą dysponowali ważnymi informacjami (np. na temat przedmiotu testów).

Wiele organizacji jest w stanie osiągnąć korzyści z niezależnego testowania jednocześnie unikając wpisanych w nie wad.
5.1.2. Zadania kierownika testów i testera:
Czynności i zadania wykonywane przez osoby pełniące obie role zależą od:
- kontekstu projektu i produktu
- umiejętności konkretnych osób
- specyfiki organizacji

Kierownik testów ponosi ogólną odpowiedzialność za proces testowy i sprawne kierowanie czynnościami związanymi z testowaniem. Rolę tę może pełnić zarówno osoba zajmująca się zawodowo kierowaniem testami, jak i kierownik projektu, kierownik zespołu deweloperskiego lub kierownik ds. zapewnienia jakości. Ponadto w przypadku większych projektów lub organizacji kierownik lub koordynator testów może mieć pod sobą kilka zespołów testowych, którymi kierują liderzy testów lub testerzy prowadzący.

W zakres obowiązków kierownika testów wchodzą zwykle następujące zadania:
- opracowywanie lub dokonywanie przeglądu strategii testów i polityki testów danej organizacji;
- planowanie testów, w tym uwzględnienie kontekstu oraz zapoznanie się z celami testów i czynnikami ryzyka w zakresie testowania;
- sporządzanie i aktualizowanie planu testów;
- koordynowanie realizacji strategii testów i planu testów wraz z kierownikami projektu i innymi interesariuszami;
- inicjowanie procesów analizy, projektowania, implementacji i wykonywania testów, monitorowanie rezultatów testów oraz sprawdzanie statusu kryteriów wyjścia (definicji ukończenia) oraz nadzór nad czynnościami związanymi z zakończeniem testów;
- przygotowanie i dostarczenie raportu z postępu testów i raportu sumarycznego z testów na podstawie zgromadzonych informacji;
- dostosowywanie planu testów do rezultatów i postępu testów oraz podejmowanie niezbędnych działań w zakresie nadzoru nad testami;
- wprowadzanie odpowiednich miar służących do mierzenia postępu testów oraz oceniania jakości testowania i produktu;
- udzielanie pomocy przy wyborze i implementacji narzędzi służących do realizacji procesu testowego, w tym przy określaniu budżetu przeznaczonego na wybór narzędzi (i potencjalnie na ich zakup lub pomoc techniczną) oraz wyznaczanie czasu na realizację projektów pilotażowych, a także udzielanie dalszej pomocy w zakresie korzystania z narzędzi;
- podejmowanie decyzji o implementacji środowisk testowych;
- promowanie testerów i zespołu testowego oraz reprezentowanie ich punktu widzenia w organizacji;
- stwarzanie możliwości rozwijania umiejętności i kariery testerów (np. poprzez plan szkoleń, ewaluacje osiągnięć, coaching).

Typowe zadania testera to między innymi:
- dokonywanie przeglądu planów testów i uczestniczenie w ich opracowywaniu;
- analizowanie, dokonywanie przeglądu i ocenianie wymagań, historyjek użytkownika i kryteriów akceptacji, specyfikacji oraz modeli (tj. podstawy testów) pod kątem ich testowalności;
- identyfikowanie i dokumentowanie warunków testowych oraz rejestrowanie powiązań między przypadkami testowymi, warunkami testowymi a podstawą testów;
- projektowanie, konfigurowanie i weryfikowanie środowisk testowych (często w porozumieniu z administratorami systemu i sieci);
- projektowanie i implementowanie przypadków testowych i skryptów testowych;
- przygotowywanie i pozyskiwanie danych testowych;
- tworzenie szczegółowego harmonogramu wykonywania testów;
- wykonywanie testów, ocenianie rezultatów i dokumentowanie odchyleń od oczekiwanych rezultatów;
- korzystanie z odpowiednich narzędzi usprawniających proces testowy;
- automatyzowanie testowania w zależności od potrzeb (zadanie to może być wykonywane z pomocą programisty lub eksperta ds. automatyzacji testowania);
- ewaluacja charakterystyk niefunkcjonalnych, takich jak: wydajność, niezawodność, użyteczność, zabezpieczenia, zgodność, przenaszalność;
- dokonywanie przeglądu testów opracowanych przez inne osoby

Osoby zajmujące się analizą testów, projektowaniem testów, tworzeniem określonych typów testów czy automatyzacją testowania mogą być specjalistami w tych dziedzinach. Ponadto, w zależności od czynników ryzyka związanych z produktem i projektem oraz od wybranego modelu cyklu życia oprogramowania, na różnych poziomach testowania rolę testerów mogą przyjmować różne osoby.
- na poziomie testowania modułowego i integracji modułów testerami są często programiści
- na poziomie testowania systemowego i integracji systemów — członkowie niezależnego zespołu testowego,
- na poziomie testowania akceptacyjnego — analitycy biznesowi, eksperci merytoryczni i użytkownicy
- na poziomie produkcyjnych testów akceptacyjnych — operatorzy i/lub administratorzy systemu.

5.2. Planowanie i szacowanie testów:

5.2.1. Cel i treść planu testów :
Plan testów przedstawia w sposób skrótowy czynności testowe wykonywane w ramach projektów wytwarzania i pielęgnacji oprogramowania.
Na proces planowania wpływają: polityka i strategia testów obowiązujące w danej organizacji, stosowane cykle życia i metody wytwarzania oprogramowania

Planowanie testów to czynność o charakterze ciągłym, która jest wykonywana przez cały cykl życia oprogramowania (przy czym cykl ten może wykraczać poza zakres projektu i obejmować również fazę pielęgnacji). Ważnym jej elementem jest wykorzystanie informacji zwrotnych z czynności testowych do rozpoznawania zmieniających się czynników ryzyka i odpowiedniego korygowania planów.

Rezultaty procesu planowania mogą zostać udokumentowane:
- w głównym planie testów
- oddzielnych planach dotyczących poszczególnych poziomów testów (takich jak testowanie systemowe i akceptacyjne)
- ddzielnych planach dotyczących poszczególnych typów testów (takich jak testowanie użyteczności czy testowanie wydajnościowe)
Planowanie testów może obejmować następujące działania (przy czym niektóre z nich mogą zostać udokumentowane w planie testów):
- określanie zakresu i celów testowania oraz związanego z nim ryzyka;
- określanie ogólnego podejścia do testowania;
- integrowanie i koordynowanie czynności testowych w ramach czynności związanych z cyklem życia oprogramowania;
- podejmowanie decyzji dotyczących tego, co należy przetestować, jakie kadrowe i inne zasoby będą niezbędne do wykonania poszczególnych czynności testowych oraz w jaki sposób należy wykonać te czynności;
- planowanie czynności związanych z analizą, projektowaniem, implementacją, wykonywaniem i oceną testów poprzez określenie konkretnych terminów (np. w ramach sekwencyjnego wytwarzania oprogramowania) lub umieszczanie tych czynności w kontekście poszczególnych iteracji (np. w przypadku iteracyjnego wytwarzania oprogramowania);
- dokonywanie wyboru miar służących do monitorowania i nadzorowania testów;
- ustalanie poziomu szczegółowości i struktury dokumentacji testów (np. poprzez udostępnianie szablonów lub przykładowych dokumentów)
5.2.2. Strategie testów i podejście do testowania:

Strategia testów jest dokumentem wysokopoziomowym i zapewnia ogólny opis realizowanego procesu testowego, zazwyczaj na poziomie produktu bądź organizacji.

Do typowych strategii testów zalicza się:
- Strategia analityczna - opiera się na analizie określonego czynnika (np. wymagań lub ryzyka). Przykładem podejścia analitycznego jest testowanie oparte na ryzyku, w którym punktem wyjścia do projektowania testów i ustalania ich priorytetów jest poziom ryzyka.
- Strategia oparta na modelu - testy projektuje się na podstawie modelu konkretnego wymaganego aspektu produktu, np.: funkcji, procesu biznesowego, struktury wewnętrznej bądź charakterystyki niefunkcjonalnej (takiej jak niezawodność). Przykłady takich modeli to: modele procesów biznesowych, modele stanów czy modele wzrostu niezawodności.
- Strategia metodyczna - systematyczne stosowanie z góry określonego zbioru testów lub warunków testowych, takich jak listy kontrolne zawierające typowe lub prawdopodobne typy awarii, listy ważnych charakterystyk jakościowych czy obowiązujące w firmie standardy wyglądu i działania (ang. look-and-feel) aplikacji mobilnych i stron internetowych.
- Strategia zgodna z procesem (lub standardem) - polega na analizie, projektowaniu i implementacji przypadków testowych na podstawie zewnętrznych reguł i standardów (wynikających na przykład z norm branżowych), dokumentacji procesów bądź rygorystycznego identyfikowania i wykorzystania podstawy testów, a także na podstawie wszelkich procesów lub standardów narzuconych organizacji lub przez organizację.
- Strategia kierowana (lub konsultatywna) - podstawą tej strategii są przede wszystkim porady, wskazówki i instrukcje interesariuszy, ekspertów merytorycznych lub ekspertów technicznych — również spoza zespołu testowego lub organizacji.
- Strategia testowa minimalizująca regresję – ta strategia – motywowana chęcią uniknięcia regresji już istniejących funkcjonalności – przewiduje ponowne wykorzystanie dotychczasowych testaliów (zwłaszcza przypadków testowych), szeroką automatyzację testów regresji oraz stosowanie standardowych zestawów testowych
- Strategia reaktywna – w przypadku tej strategii testowanie jest ukierunkowane bardziej na reagowanie na zdarzenia niż na realizację ustalonego z góry planu (jak w przypadku wyżej opisanych strategii), a testy są projektowane i mogą być natychmiast wykonywane w oparciu o wiedzę uzyskaną dzięki rezultatom wcześniejszych testów.

Właściwa strategia testowa zazwyczaj jest kombinacją powyższych strategii. Przykładem takiej sytuacji jest testowanie oparte na ryzyku (strategia analityczna), które może być połączone z testowaniem eksploracyjnym (strategia reaktywna), ponieważ te strategie uzupełniają się nawzajem i wpływają na efektywność testowania, gdy są stosowane jednocześnie.
O ile strategia testów oferuje:
- ogólny opis procesu testowego,
o tyle podejście do testowania
- dostosowuje ją do potrzeb konkretnego projektu lub konkretnej wersji oprogramowania/systemu.

Podejście do testowania jest punktem wyjścia do dokonania wyboru:
- technik testowania
- poziomów testów i typów testów
- zdefiniowania kryteriów wejścia i wyjścia (lub definicji gotowości i definicji ukończenia).
Dostosowując podejście do konkretnej sytuacji, należy podjąć określone decyzje wynikające ze:
- złożoności i celów projektu
- typu wytwarzanego produktu
- analizy ryzyka produktowego.

Wybrane podejście zależy od kontekstu i może uwzględniać takie czynniki jak:
- ryzyko
- bezpieczeństwo
- dostępność zasobów i umiejętności
- technologie
- charakter systemu (np. system wytworzony na zamówienie albo oprogramowanie do powszechnej sprzedaży)
- cele testów oraz obowiązujące przepisy.

5.2.3. Kryteria wejścia i wyjścia (definicja gotowości i definicja ukończenia) :
W celu zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością oprogramowania i testowania zaleca się określenie kryteriów wskazujących, kiedy należy rozpocząć daną czynność testową oraz kiedy można ją uznać za zakończoną.

- Kryteria wejścia (w przypadku zwinnego wytwarzania oprogramowania zwane zwykle definicją gotowości) określają warunki wstępne, które muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem danej czynności testowej. W przypadku niespełnienia kryteriów wejścia wykonanie tej czynności może być trudniejsze oraz bardziej czasochłonne, kosztowne i ryzykowne.
  Typowe kryteria wejścia to między innymi:
  - dostępność testowalnych wymagań, historyjek użytkownika i/lub modeli (np. w przypadku stosowania strategii testowej opartej na modelu);
  - dostępność elementów testowych, które spełniły kryteria wyjścia obowiązujące na wcześniejszych poziomach testów;
  - dostępność środowiska testowego;
  - dostępność niezbędnych narzędzi testowych;
  - dostępność danych testowych i innych niezbędnych zasobów
- Typowe kryteria wyjścia to między innymi:
  - zakończenie wykonywania zaplanowanych testów;
  - osiągnięcie odpowiedniego poziomu pokrycia (tj. pokrycia wymagań, historyjek użytkownika i kryteriów akceptacji oraz kodu);
  - nieprzekroczenie uzgodnionego limitu nieusuniętych defektów;
  - uzyskanie wystarczająco niskiej, szacowanej gęstości defektów,
  - uzyskanie wystarczająco wysokich wskaźników niezawodności, wydajności, użyteczności, zabezpieczeń i innych istotnych charakterystyk

Nawet w przypadku niespełnienia kryteriów wyjścia, czynności testowe mogą zostać skrócone z powodu wykorzystania całego budżetu, upływu zaplanowanego czasu i/lub presji związanej z wprowadzeniem produktu na rynek. Zakończenie testowania w takich okolicznościach może być dopuszczalne, o ile interesariusze i właściciele biznesowi projektu znają i akceptują ryzyko związane z uruchomieniem systemu bez dalszego testowania
5.2.4. Harmonogram wykonywania testów:
Po opracowaniu poszczególnych przypadków i procedur testowych (oraz ewentualnym zautomatyzowaniu niektórych z nich) oraz zgrupowaniu tychże w zestawy testowe, można utworzyć na ich podstawie harmonogram wykonywania testów, który określa kolejność ich uruchamiania.
Harmonogram ten powinien uwzględniać takie czynniki jak: priorytety, zależności, konieczność wykonania testów potwierdzających i regresji oraz najbardziej efektywną kolejność wykonywania testów.

O ile jest to możliwe, testy powinny być wykonywane w kolejności odpowiadającej poziomom priorytetów (zwykle najpierw wykonuje się testy o najwyższym priorytecie). Praktyka ta może jednak nie mieć zastosowania, jeśli przypadki testowe lub testowane przez nie cechy są uzależnione od innych elementów.
Przykładem może być sytuacja, gdy przypadek testowy o wyższym priorytecie jest uzależniony od przypadku o niższym priorytecie — należy wtedy w pierwszej kolejności wykonać przypadek o niższym priorytecie.
Ponadto może zajść konieczność priorytetowego wykonania testów potwierdzających i regresji w zależności od tego, jak ważne jest szybkie uzyskanie informacji zwrotnych na temat zmian, przy czym w takim przypadku może być również konieczne uwzględnienie ewentualnych współzależności.

5.2.5. Czynniki wpływające na pracochłonność testowania:
Jednym z elementów zarządzania testami jest szacowanie ich pracochłonności, czyli przewidywanie nakładów pracy związanych z testowaniem, które są niezbędne do osiągnięcia celów testowania w przypadku danego projektu bądź danej wersji lub iteracji.
Do czynników wpływających na pracochłonność testowania należą między innymi:
- charakterystyka produktu:
  - czynniki ryzyka związane z produktem;
  - jakość specyfikacji (tj. podstawy testów) ;
  - wielkość produktu; złożoność dziedziny produktu
  - wymagania dotyczące charakterystyk jakościowych (np. bezpieczeństwa i niezawodności);
  - wymagany poziom szczegółowości dokumentacji testów;
  - wymagania dotyczące zgodności z przepisami prawa.
- charakterystyka procesu wytwarzania oprogramowania:
  - stabilność i dojrzałość organizacji;
  - podejście do testowania; używane narzędzia;
  - proces testowy; presja czasu
- czynniki ludzkie oraz rezultaty testów:
  - umiejętności i doświadczenie zaangażowanych osób, zwłaszcza doświadczenie z podobnymi projektami/produktami (np. doświadczenie branżowe);
  - umiejętność współpracy zespołu i umiejętności kierownika
- rezultaty testów:
  - liczba i ważność wykrytych defektów;
  - liczba wymaganych poprawek.

5.2.6. Techniki szacowania testów:
Do oszacowania nakładów pracy niezbędnych do prawidłowego wykonania testów w ramach projektu można użyć różnych technik. Dwie najczęściej stosowane techniki to:
- technika oparta na miarach - szacowanie pracochłonności testowania na podstawie miar z wcześniejszych podobnych projektów lub na podstawie wartości typowych;
- technika ekspercka - szacowanie pracochłonności testowania na podstawie doświadczenia osób odpowiedzialnych za zadania związane z testowaniem lub przez ekspertów.

5.3. Monitorowanie testów i nadzór nad testami:
Celem monitorowania testów jest gromadzenie i udostępnianie informacji pozwalających uzyskać wgląd w przebieg czynności testowych. Informacje objęte monitorowaniem, które mogą być zbierane ręcznie lub automatycznie, powinny być wykorzystywane do oceny postępu testów oraz pomiaru spełnienia kryteriów wyjścia dotyczących poszczególnych poziomów testów lub wykonania zadań testowych związanych z definicją ukończenia w projektach zwinnych (takich jak osiągnięcie zakładanego pokrycia czynników ryzyka produktowego, wymagań lub kryteriów akceptacji).

Działania wykonywane w ramach nadzoru nad testami to między innymi:
• ponowne ustalanie priorytetów testów w przypadku zmaterializowania się zidentyfikowanego czynnika ryzyka (np. nieterminowego dostarczenia oprogramowania);
• wprowadzanie zmian w harmonogramie testów zależnie od dostępności lub niedostępności środowiska testowego lub innych zasobów;
• dokonywanie ponownej oceny kryteriów wejścia lub wyjścia w związku z wprowadzeniem poprawek.

5.3.1. Miary stosowane w testowaniu:
Podczas wykonywania testów danego poziomu i po ich zakończeniu można zbierać miary pozwalające oszacować:
• postęp realizacji harmonogramu i budżetu;
• bieżącą jakość przedmiotu testów;
• adekwatność wybranego podejścia do testowania;
• skuteczność czynności testowych z punktu widzenia realizacji celów.

Powszechnie stosowane są następujące miary dotyczące testów:
• procent wykonania zaplanowanych prac związanych z przygotowaniem przypadków testowych (lub procent przygotowania zaplanowanych przypadków testowych);
• procent wykonania zaplanowanych prac związanych z przygotowaniem środowiska testowego
• poziom wykonania przypadków testowych (np. liczba wykonanych/niewykonanych przypadków testowych, zaliczonych/niezaliczonych przypadków testowych i/lub zaliczonych/niezaliczonych warunków testowych);
• informacje o defektach (np. gęstość defektów, liczba wykrytych i usuniętych defektów, współczynnik awarii oraz rezultaty testów potwierdzających);
• pokrycie testowe wymagań, historyjek użytkownika i kryteriów akceptacji, czynników ryzyka lub kodu;
• koszty testowania, w tym porównanie tych kosztów z korzyściami wynikającymi z wykrycia następnego defektu lub wykonania następnego testu.

5.3.2. Cel, treść i odbiorcy raportów z testów:
Raport z testów sporządzany podczas wykonywania czynności testowej może nosić nazwę raportu o postępie testów, a raport sporządzany w momencie zakończenia takiej czynności — sumarycznego raportu z testów.

Na etapie monitorowania i nadzoru nad testami kierownik testów regularnie sporządza raporty o postępie testów dla interesariuszy. Oprócz części wspólnych, dla raportu z postępu testów, sumarycznego raportu z testów,
typowy raport z postępu testów może zawierać informacje dotyczące:
• statusu czynności testowych i postępu realizacji planu testów;
• czynników zakłócających wykonywanie prac;
• testów zaplanowanych w następnym okresie raportowania;
• jakości przedmiotu testów

Po spełnieniu kryteriów wyjścia kierownik testów sporządza sumaryczny raport z testów. Dokument ten zawiera podsumowanie wykonanych testów zgodnie z najnowszym raportem z postępu testów oraz innych istotnych informacji.
Typowy sumaryczny raport z testów zawiera między innymi:
• podsumowanie wykonanych testów;
• informacje na temat zdarzeń, które miały miejsce w okresie testowania;
• informacje o odstępstwach od planu, włączając w to odstępstwa od harmonogramu, czasu trwania lub wysiłku związanego z testowaniem;
• informacje o statusie testowania i jakości produktu z punktu widzenia kryteriów wyjścia (lub definicji ukończenia);
• informacje o czynnikach, które blokowały lub nadal blokują przebieg testów;
• miary związane z defektami, przypadkami testowymi, pokryciem testowym, postępem prac oraz wykorzystaniem zasobów (np. miary opisane w p. 5.3.1.);
• informacje na temat ryzyka (resztkowego)
• informacje o wytworzonych produktach pracy związanych z testowaniem, które mogą zostać ponownie wykorzystane.

5.4. Zarządzanie konfiguracją :
Celem zarządzania konfiguracją jest zapewnienie i utrzymanie integralności modułu/ lub systemu i testaliów oraz wzajemnych relacji między nimi przez cały cykl życia projektu i oprogramowania.
W kontekście testowania zarządzanie konfiguracją może polegać na zagwarantowaniu tego, aby:
• wszystkie przedmioty testów zostały zidentyfikowane, objęte kontrolą wersji i śledzeniem zmian oraz powiązane ze sobą wzajemnie;
• wszystkie testalia zostały zidentyfikowane, objęte kontrolą wersji i śledzeniem zmian oraz powiązane ze sobą wzajemnie i z wersjami przedmiotu testów w sposób pozwalający utrzymać możliwość śledzenia na wszystkich etapach procesu testowego;
• wszystkie zidentyfikowane dokumenty i elementy oprogramowania były przywoływane w sposób jednoznaczny w dokumentacji testów. Procedury zarządzania konfiguracją wraz z niezbędną infrastrukturą (narzędziami) należy zidentyfikować i zaimplementować na etapie planowania testów.